## Slide 1: ДВА ИНСТРУМЕНТА, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЮТ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРУПНЫХ И МЕГАПРОЕКТОВ
Александр Кутузов, PME Приглашенный эксперт по управлению мегапроектами компании PM Excellence
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КРУПНЫМИ
И МЕГАПРОЕКТАМИ

## Slide 2
Карта сервисов

## Slide 3
Проект – Мегапроект – Программа – Портфель
Комплексный Продукт
Проекты
(1-5 года)
Программа
(3-30 лет)
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
…
Мегапроект - комплекс проектов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВАРИАНТОВ
ВЫБОР
ВАРИАНТА
РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕГАПРОЕКТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Портфель
(5-50 ЛЕТ)
Программа
Программа
Программа
Проект
Проект
Продукт
Выгода
Стратегические преимущества
PMGUIDE
PMGATE
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Предпроект
Мегапроект
Руководитель портфеля
Руководитель программы
Руководитель Мегапроекта
….
Руководитель проектов
(3-10 лет)
ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
инициирование программы,
определение вариантов,
выбор варианта
планирование и проектирование,
реализация мегапроекта
Предпроект
Мегапроект
+ Эксплуатация результатов = Программа
+

## Slide 4
Мегапроект в России (4+ выполненных критериев)
>₽100 млрд бюджет
>3 лет длительность
>100 человек в проектной команде
>100k работ (операций в КСМ)
>1 млн человеко-дней
Влияние на >100k человек
Состоит из нескольких связанных автономных проектов
>₽50 млн
Стоимость дня задержки

## Slide 5
Проблемы со сроками в крупных проектах
Более
90+%
*Оценка экспертов PM Excellence на российском рынке 2016 -2022
50+%
длительность увеличивается
на 50 +%
20+%
длительность увеличивается
в 2 и более раз
При этом стоимость одного дня задержки
10+ - 100+ млн рублей
крупных и мега проектов
– проблемы со сроками

## Slide 6
Проблема 1.
ПРОБЛЕМА 1
Неэффективное управление проектами и выгодами программы

## Slide 7
Неудачный проект – потерянные выгоды – невыполненная стратегия
План
Факт
Превышение
Бюджета
Потерянная выгода может существенно снизить выгоды программы
Сдвиг сроков
b0
b1
г
Потери = 2 + 2 много больше, чем b0
2
1

## Slide 8
Стандарт управления проектом PMGUIDE 2022
v. 1.0 от 06.10.2022
https://pmexcellence.com/pm-guide/
Предпосылки
Богатый практический опыт команды PM Excellence
Большая потребность проектов в практическом руководстве по УП (Делай раз, делай два)
Уход PMBOK 7 от практичной процессной модели к излишне широкому толкованию областей управления проектами
Принципы создания PM Guide
«Больше можно, меньше нельзя». Минимально необходимые, но обязательные процессы
Открытость. Стандарт может быть использован без разрешения, но со ссылкой на PM Excellence
Отражение практики PM Excellence. Копирование существующих стандартов и/или создание уникальных подходов не является самоцелью создания стандарта. Все положения стандарта являются отражением практики PM Excellence
Принятие де-факто из-за практической ценности. Мы стремимся к тому, чтобы стандарт был принят к использованию исходя из его практической ценности, а не юридического статуса. Поэтому у нас нет цели принятия стандарта на официальном уровне в государственных структурах.
Отправная точка в создании дерева стандартов. Подлежит дальнейшему развитию через выпуск новых версий

## Slide 9
PMGATE 2023
Стандарт управления программой реализации мегапроекта
1. Получение выгод – основная цель Программы
2. Принцип ПФПП при мониторинге Программы
3. «Сквозной» принцип управления изменениями
4. Принцип компенсации отклонений
5. Принцип постоянного мониторинга рисков
6. Дивергентный и конвергентный подход к выбору
варианта реализации целей Программы
Принципы PM GATE
v. 1.0 от 20.09.2023г.
7. Последовательное уточнение
8. Возможность ступенчатого перехода на этап
9. Независимая экспертиза результатов этапа
Концепция создания PM GATE
«Больше можно, меньше нельзя» Минимально необходимые, но обязательные процессы
Открытость. Стандарт может быть использован без разрешения, но со ссылкой на PM Excellence
Отражение практики PM Excellence. Копирование существующих стандартов и/или создание уникальных подходов не является самоцелью создания стандарта. Все положения стандарта являются отражением практики PM Excellence
Принятие де-факто из-за практической ценности. Мы стремимся к тому, чтобы стандарт был принят к использованию исходя из его практической ценности, а не юридического статуса. Поэтому у нас нет цели принятия стандарта на официальном уровне в государственных структурах.
Отправная точка в создании дерева стандартов. Подлежит дальнейшему развитию через выпуск новых версий

## Slide 10
5 октября. Зал Толстой Сессия 7 - Форум МАЙНЕКС Россия
09:30 - 11:00 «Управление проектами, рисками и инвестиционной привлекательностью в горной отрасли».
9:45 Тема доклада «PM Gate. Снижение отрицательных рисков и максимизация выгод в крупных и мегапроектах»
Подробно

## Slide 11
Проблема 2.
ПРОБЛЕМА 2
Поздняя эффективность команды управления проектами

## Slide 12
Поздняя квалификация команды – корневая причина большинства неудач¹
Стадия формирования
(Forming)
Конфликтующая
стадия (Storming)
Стадия нормирования (Norming)
Стадия исполнения
(Performing)
          Стадия роспуска
          (Adjourning)
Время
Определение
Реализация
Возможность изменений
Стоимость изменений
Эффективность = полнота х квалификация х слаженность
Эффективность
Команды проекта
Chart: 
| Категория 1
Полнота | 0.25
Квалификация | 0.6
Командная работа | 0.5
Chart: 
| Категория 1
Полнота | 0.75
Квалификация | 0.75
Командная работа | 0.2
1 Модель формирования команды Bruce W. Tuckman
Chart: 
| Категория 1
Полнота | 1.2
Квалификация | 0.9
Командная работа | 0.8

## Slide 13
Потери от поздней эффективности
Экономия на квалифицированном человеко-месяце оборачивается кратными потерями от его стоимости
На ранних стадиях – 60-90х
На поздних – 10-30х
Где х – затраты на «сэкономленный» человеко-месяц
По результатам анализа проведенных чекапов PM Excellence
100%
Chart: 
| 1 | 1.8 | 2.9 | 4.2 | 5 | 6.2 | 7 | 7.9 | 9 | 3.5 | 1.4
Значения Y | 88 | 62 | 49 | 31 | 23 | 25 | 15 | 17 | 11 | 30 | 68
Длительность проекта

## Slide 14
4 октября.
Зал Глинка Сессия 1 - Конференция «Кадровые ресурсы ГМК»
12:00 - 14:00
Развитие кадрового потенциала горной отрасли - от младшей школы до молодых специалистов - “Новая Смена”.
12:15
Тема доклада «Проблема поздней эффективности команды в крупных и мегапроектах»
Подробно

## Slide 15
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
https://t.me/megkutuzov
Здесь вы найдете:
Инструменты управлениями крупными
и мегапроектами, PM-хаки, аналитика, презентации, путевые заметки
и многое другое.
Александр
Кутузов, PME
Эксперт по управлению
крупными
и мегапроектами

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Александр Кутузов, PME Приглашенный эксперт по управлению мегапроектами компании PM Excellence
Phone: +7 (925)–502–60-00
E-mail: a.kutuzov@pmce.ru
www.pmexcellence.com